**ПРОЕКТ**

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОШАХТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.2022 г. пгт. Новошахтинский № 000

**О внесении изменений в постановление администрации Новошахтинского городского поселения от 18.09.2017 года № 351 «Об утверждении Программы «Формирование современной городской среды Новошахтинского городского поселения на 2018 -2027 годы»»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Администрации Приморского края от 30.12.2019 года № 944-па «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы», на основании Устава Новошахтинского городского поселения, Администрация Новошахтинского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Новошахтинского городского поселения от 18.09.2017 года № 351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новошахтинского городского поселения на 2018 – 2027 гг.» (далее - программа), следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 гг. в новой редакции, согласно приложению № 1;

1.2. Изложить Приложение № 1 «Переченьдворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Новошахтинского городского поселения на 2018-2027 годы» в новой редакции, согласно приложению № 2;

1.3. Изложить Приложение № 3 «Общая информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Формирование современной городской среды " на 2018 - 2027 годы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета заинтересованных лиц» в новой редакции согласно приложению № 3;

1.4. Изложить Приложение № 3.1. «Информация по дворовым и общественным территориям, о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Формирование современной городской среды " на 2018 - 2027 годы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета , заинтересованных лиц» в новой редакции согласно приложению № 4;

1.5. Изложить Приложение № 5 «Перечень показателей мероприятий в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы» в новой редакции согласно приложению № 5;

1.6. Изложить Приложение № 7 «Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды» на 2018 - 2027 годы, за счёт средств местного бюджета бюджет (тыс. руб.)» в новой редакции согласно приложению № 6;

1.7. Изложить Приложение № 10 «Порядок инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)» в новой редакции согласно приложению № 7;

1.8. Изложить Приложение № 12 «Перечень благоустроенных дворовых территорий и детских или спортивных площадок в Подпрограмме «Благоустройство

территорий, детских и спортивных площадок» на 2019-2027 годы.» в новой редакции согласно приложению № 8;

1.9. Изложить Приложение № 5 «Механизм реализации муниципальной программы на 2023 год» в новой редакции согласно приложению № 9.

2. Постановление администрации Новошахтинского городского поселения № 684 от 15.11.2022г. считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края: [http://novoshahtinsky.ru//](http://novoshahtinsky.ru/) в сети «Интернет» в разделе «Формирование современной городской среды».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Новошахтинского городского поселения**

**Глава администрации поселения О.Н. Пенькова**

Приложение № 1

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» на территории**

**Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Новошахтинского городского поселения Михайловского района |
| Участники муниципальной Программы | Администрация Новошахтинского городского поселения Михайловского района |
| Муниципальная программа | Программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы. |
| Муниципальная Подпрограммы | Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2019-2027 годы. |
| Цели Программы, подпрограммы | * Создание благоприятных, комфортных условий для проживания граждан посредствам благоустройства территорий муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края; * Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% |
| Задачи Программы, подпрограммы | • Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Новошахтинского городского поселения Михайловского района;  • Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Новошахтинского городского поселения Михайловского района;  • Формирование (обустройство) детских и спортивных площадок Новошахтинского городского поселения Михайловского района;  • Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Новошахтинского городского поселения Михайловского района; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы, подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий шт.;  - количество благоустроенных общественных территорий шт.;  -площадь благоустроенных дворовых территорий.;  -доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве%;  - доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве%;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Новошахтинского городского поселения%;  - количество благоустроенных территорий общего пользования шт.;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;  - количество установленных детских и спортивных площадок;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %;  доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды % |
| Срок реализации  Программы | 2018-2027 гг. |
| Общие Объемы бюджетных ассигнований Муниципальная программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы.  Подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2019-2027 годы. | Мероприятия программы реализуются путём софинансирования за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Приморского края, бюджета Новошахтинского городского поселения Михайловского района и средств заинтересованных лиц (собственники помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству):  Мероприятия подпрограммы реализуются путём софинансирования за счет средств бюджета Приморского края и бюджета Новошахтинского городского поселения Михайловского района:  **На 2018-2027гг. Общие Объем финансирование составляет** **57 731 873,31 рублей из них:**  **средства федерального бюджета – 28 659 933,38 рубля;**  **средства краевого бюджета –27 320 855,61 рублей;**  **средства муниципального бюджета 1 751 084,32 рублей;**  **средства заинтересованных лиц –0,0 рублей.**  2018 год – 3 117 395,00 рублей;  2019 год – 9 566 985,85 рублей;  2020 год – 9 460 807,04 рублей;  2021 год –7 543 438,65 рублей;  2022 год – 7 449 462,87рублей;  2023 год – 7 319 371,44 рублей;  2024 год – 9 022 936,33 рублей;  2025 год – 4 251 476,13 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей; |
| Объемы бюджетных ассигнований |  |
| **Муниципальная программы** «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы. | Мероприятия программы реализуются путём софинансирования за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Приморского края, бюджета Новошахтинского городского поселения Михайловского района и средств заинтересованных лиц (собственники помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству):  **На 2018-2027гг.Объем финансирование составляет 30 845 719,70 рублей из них:**  **средства федерального бюджета – 28 659 933,38 рубля;**  **средства краевого бюджета – 893 733,05 рублей;**  **средства муниципального бюджета –1 292 053,27 рублей;**  **средства заинтересованных лиц –0,0 рублей.**  2018 год – 3 117 395,00 рублей;  2019 год – 4 718 501,00 рублей;  2020 год – 5 191 466,04 рублей;  2021 год – 4 506 506,11 рублей;  2022 год – 4 251 322,94 рублей;  2023 год – 4 289 068,41 рублей;  2024 год – 4 771 460,20 рублей;  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей; |
| **Объемы бюджетных ассигнований** **Подпрограммы**  «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2019-2027 годы. | Мероприятия подпрограммы реализуются путём софинансирования за счет средств бюджета Приморского края и бюджета Новошахтинского городского поселения Михайловского района:  **На 2019-2027гг. год объем финансирование составляет 26 886 153,61 рублей из них:**  **средства краевого бюджета – 26 427 122,56 рублей;**  **средства муниципального бюджета –459 031,05 рублей.**  2019 год – 4 848 484,85 рублей;  2020 год – 4 269 341,00 рублей;  2021 год – 3 036 932,54 рублей;  2022 год – 3 198 139,93 рублей;  2023 год – 3 030 303,03 рублей;  2024 год – 4 251 476,13 рублей;  2025 год – 4 251 476,13 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы, подпрограммы. | В результате реализации программы будет обеспечено:  • Повышение уровня благоустройства в Новошахтинского городского поселении;  • Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан;  • Благоустроить облик муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района, улучшить экологическую обстановку, создать условия для безопасного проживания и отдыха жителей;   * Количество благоустроенных дворовых территорий: 39 ед.; * Количество благоустроенных общественных территорий: 14 ед.; * Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, 90 процентов; * Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 30 процентов; |

Приложение № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Новошахтинского городского поселения на 2018-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | | | | Срок выполнения работ |
| Ремонт дворовых проездов | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка скамеек | Установка урн для мусора |
| 1. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 2 | требуется | требуется | требуется | требуется | **2022 год** |
| 2. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 19 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 3. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 6 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2021 год\*\*\*** |
| 4. | пгт.Новошахтинский, ул. Ленинская д. 11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 5. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 8 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 6. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 7. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 14 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 8. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 7 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 9. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 13 | требуется | требуется | требуется | требуется | **2023 год\*\*\*\*\*** |
| 10. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 2 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 11. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 16 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 12. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 18 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 13. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 20 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы **\*** |
| 14. | пгт.Новошахтинский, ул. Ленинская д. 10 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2021 год\*\*\*** |
| 15. | пгт.Новошахтинский, ул. Ленинская д. 1 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 16. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 3 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2022 год\*\*\*\*** |
| 17. | пгт.Новошахтинский, ул. Ленинская д. 15 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 18. | пгт.Новошахтинский, ул. Березовая д. 2 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 19. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 12 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 20. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 10 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2019 год \*** |
| 21. | пгт.Новошахтинский, ул. Ленинская д. 3 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 22. | пгт.Новошахтинский, ул. Ленинская д. 16 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2019 год \*** |
| 23. | пгт.Новошахтинский, ул. Ленинская д. 18 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 24. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 15 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 25. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 22 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2019 год \*** |
| 26. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 9 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 27. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 11 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 28. | пгт.Новошахтинский, ул. Березовая д. 4 | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 29. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 3а | требуется | требуется | требуется | требуется | 2024-2027 годы |
| 30. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 10 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2019 год** |
| 31. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 4 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2019 год** |
| 32. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 14а | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2019 год** |
| 33. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 5 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2019 год** |
| 34. | пгт.Новошахтинский, ул. Ленинская д. 7 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2020 год** |
| 35. | пгт.Новошахтинский, ул. Ленинская д. 9 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2020 год** |
| 36. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 12 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2020 год \*\*** |
| 37. | пгт.Новошахтинский, ул. Советская д. 6 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2020 год \*\*** |
| 38. | пгт.Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 8 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2020 год \*\*** |
| 39. | пгт.Новошахтинский, ул. Ленинская д. 17 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | **2020 год\*\*** |

\* В 2019 году мероприятия выполнены в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новошахтинского городского поселения» на 2019 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новошахтинского городского поселения» на 2018-2027 годы.

\*\* В 2020 году мероприятия выполнены в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новошахтинского городского поселения» на 2020 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новошахтинского городского поселения» на 2018-2027 годы.

\*\*\* В 2021 году мероприятия выполнены в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новошахтинского городского поселения» на 2021 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новошахтинского городского поселения» на 2018-2027 годы.

\*\*\*\* В 2022 году мероприятия выполнены в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новошахтинского городского поселения» на 2022 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новошахтинского городского поселения» на 2018-2027 годы.

\*\*\*\*\* В 2023 году мероприятия выполнены в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новошахтинского городского поселения» на 2023 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды Новошахтинского городского поселения» на 2018-2027 годы.

Приложение № 3

**Общая Информация  
о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Формирование современной городской среды " на 2018 - 2027 годы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, заинтересованных лиц.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Общий объем финансирования  (руб.) | Объем финансирования  (руб.) | | | | |
| заинтересованные лица | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы. | Администрация Новошахтинского городского поселения Михайловского района, общественные организации, управляющие компании МКД, предприятия и учреждения, заинтересованные лица | 2018-2027 | 57 731 873,31 | 0,00 | 1 751 084,32 | 27 320 855,61 | 28 659 933,38 |
| 1.2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории муницального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы. | Администрация Новошахтинского городского поселения Михайловского района, общественные организации, управляющие компании МКД, предприятия и учреждения, заинтересованные лица | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 | 3 117 395,00  4 718 501,00  5 191 466,04  4 506 506,11  4 251 322,94  4 289 068,41  4 771 460,20  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 90 797,92  81 523,36  922 682,95  130 489,78  21 256,62  21 445,34  23 857,30  0,00  0,00  0,00 | 363 191, 64  92 739,56  85 375,67  87 520,33  84 601,33  85 352,46  94 952,06  0,00  0,00  0,00 | 2 663 405,44  4 544 238,08  4 183 407,42  4 288 496,00  4 145 464,99  4 182 270,61  4 652 650,84  0,00  0,00  0,00 |
|  | ИТОГО: | 2018-2027гг. | 30 845 719,70 | 0,00 | 1 292 053,27 | 893 733,05 | 28 659 933,38 |
| Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация Новошахтинского городского поселения | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | Администрация Новошахтинского городского поселения | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | Администрация Новошахтинского городского поселения | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Мероприятия по цифровизации городского хозяйства на территории Новошахтинского городского поселения | Администрация Новошахтинского городского поселения Михайловского района | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории | Администрация Новошахтинского городского поселения | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Иные мероприятия по благоустройству | Администрация Новошахтинского городского поселения, заинтересованные лица. | 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 2.Подпрограммы  «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2019-2027 годы. | Администрация Новошахтинского городского поселения. | 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 | 4 848 484,85  4 269 341,00  3 036 932,54  3 198 139,93  3 030 303,03  4 251 476,13  4 251 476,13  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 48 484,85  60 141,18  36 932,54  198 139,93  30 303,03  42 514,76  42 514,76  0,00  0,00 | 4 800 000,00  4 209 199,82  3 000 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00  4 208 961,37  4 208 961,37  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
|  | ИТОГО: | 2019-2027гг. | 26 886 153,61 | 0,00 | 459 031,05 | 26 427 122,56 | 0 |

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению исходя из возможностей Федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета Новошахтинского городского поселения на 2018-2027 год.

Приложение № 4

**Информация по дворовым и общественным территориям,  
о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Формирование современной городской среды " на 2018 - 2027 годы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, заинтересованных лиц.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | | | Наименования территорий | | | Источник ресурсного обеспечения (руб.) | | | | | | | | | | | | Срок исполнения | | | | |
| **1.Муниципальная программа** «Формирование современной городской среды» на территории муницального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы. | Администрация Новошахтинского городского поселения. | | | **Общественная территория «**Пешеходная зона школы № 1» | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 1 456 881,01 руб. | | | | 2018 год | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 198 665,59 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 49 666,40 руб. | | | |
| **Общественная территория** «Пешеходная зона больницы» | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 834 332,27 руб. | | | | 2018 год | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 113 772,58 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 28 443,15 руб. | | | |
| **Общественная территория** «Пешеходная дорожка от библиотеки № 1 микрорайона» | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 372 192,15 руб. | | | |  | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 50 753,48 руб. | | | | 2018 год | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 12 688,37 руб. | | | |
| **2018 год - ИТОГО: 3 117 395,00 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа** «Формирование современной городской среды» на территории муницального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы. | Администрация Новошахтинского городского поселения. | | | **Дворовая территория:** ул. Советская д. 10 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 1 487 505,96 руб. | | | | 2019 год | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 30 357,27 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 26 685,77 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Советская д. 4 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 953 893,97 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 19 467,23 | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 17 112,80 | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Советская д. 14а | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 1 086 386,15 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 22 171,15 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 19 489,70 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Юбилейная д. 5 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 1 016 452,00 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 20 743,91 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 18 235,09 руб. | | | |
| **2019 год - ИТОГО: 4 718 501,00 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа** «Формирование современной городской среды» на территории муницального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы. | Администрация Новошахтинского городского поселения. | | | **Дворовая территория:** ул. Ленинская д. 7 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 700 782,71 руб. | | | | 2020 год | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 14 301,69 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 3 593,39 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Ленинская д. 9 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 866 429,15 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 17 682,23 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 4 442,77 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Ленинская д. 17 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 1 274 554,33 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 26 011,31 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 6 535,51 руб. | | | |
| **Общественная территория** «Территория общего пользования первого микрорайона» | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 903 078,09 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 18 430,17 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 4 630,69 руб. | | | |
| **Общественная территория** «Аллея 75-летия Победы» вПарке «Юбилейный | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 438 380,41 руб. | | | | 2020 год | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 9 133,00 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 903 480,59 руб. | | | |
| **2020 год - ИТОГО: 5 191 466,04 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа** «Формирование современной городской среды» на территории муницального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы. |  | | | **Общественная территория** Площадь "Вокзальная  **(1 этап)** | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 4 288 496,00 руб. | | | | 2021 год. | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 87 520,33 руб. | | | |
| Администрация Новошахтинского городского поселения. | | | Местный бюджет | | | | | | | 130 489,78 руб. | | | |
| **2021 год – ИТОГО: 4 506 506,11 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа** «Формирование современной городской среды» на территории муницального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы | | Администрация Новошахтинского городского поселения.  . | **Общественная территория** Площадь "Вокзальная  **(1I этап)** | | | | | | | | Федеральный бюджет | | | | 3 000 335,58 руб. | | | | | | | 2022 год. |
| Краевой бюджет | | | | 61 231,34 руб. | | | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | 15 384,76 руб. | | | | | | |  |
| **Дворовая территория:** ул. Юбилейная д. 2 | | | | | | | | Федеральный бюджет | | | | 1 122 806,37 руб. | | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | | | 22 914,42 руб. | | | | | | | 2022 год. |
| Местный бюджет | | | | 5 757,39 руб. | | | | | | |  |
| **Дворовая территория:** ул. Юбилейная д. 2 (экономия) | | | | | | | | Федеральный бюджет | | | | 22 323,04 руб. | | | | | | | 2022 год. |
| Краевой бюджет | | | | 455,57 руб. | | | | | | |
| Местный бюджет | | | | 114,47 руб. | | | | | | |
| **2022 год – ИТОГИ: 4251 322,94 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа** «Формирование современной городской среды» на территории муницального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы | | Администрация Новошахтинского городского поселения | **Общественная территория** Прилегающая территория библиотеки**;** Ориентир здание магазин. Участок находится примерно в 135 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 5 - Общественная территория; | | | | | | | | Федеральный бюджет | | | | 4 182 270,60 руб. | | | | | | | 2023 год. |
|  | |  |  | | | | | | | | Краевой бюджет | | | | 85 352,46 руб. | | | | | | |  |
|  | |  |  | | | | | | | | Местный бюджет | | | | 21 445,34 руб. | | | | | | |  |
|  | |  |  | | | | | | | | **2023 год – ИТОГИ: 4 289 068,41 руб.** | | | |  | | | | | | |  |
| **ПЛАН-ПРОГНОЗ СУБСИДИЙ НА 2024 ГОД ИТОГО: 4 771 460,20 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПЛАН-ПРОГНОЗ СУБСИДИЙ НА 2025 ГОД ИТОГО: 4 956 401,60 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.Подпрограммы**  **«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2019-2027 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | | | Наименования территорий | | | Источник ресурсного обеспечения (руб.) | | | | | | | | | | | Срок исполнения | | | | |
| **2.Подпрограммы**  «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на 2019-2027 годы. | Администрация Новошахтинского городского поселения. | | | **Дворовая территория:** ул. Советская д. 20 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | | 2019 год. | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 1041170,13 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 10516,87 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Ленинская д. 16 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 865 922,73 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 8 746,69 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Советская д. 22 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 1 626 943,65 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 16 433,77 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Советская д. 22 (**ЭКОНОМИЯ)** | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 507334,99 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 5124,6 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Юбилейная д. 10 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 758 628,50 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 7 662,92 руб. | | | |
| **ИТОГО: 4 848 484,85 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **Дворовая территория:** ул. Советская д. 6 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | | 2020 год. | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 1 595 590,92 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 16 117,08 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Советская д. 12 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 1 824 134,40 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 18 425,60 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Юбилейная д. 8 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 789 474,50 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 25 598,50 руб. | | | |
| **ИТОГО: 4 269 341,00 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.Подпрограммы**  «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на 2019-2027 годы. | | | | **2.Подпрограммы** «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на 2019-2027 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Юбилейная д. 6 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | | 2021 год. | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 1 298 137,51 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 13 112,50 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Ленинская д. 10 | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | | 2021 год. | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 1 439 817,49 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 14 543,61 руб. | | | |
| **Дворовая территория:** ул. Советская д. 10 (детская игровая площадка) | | | Федеральный бюджет | | | | | | | 0,00 руб. | | | | 2021 год. | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | | | 262 045,00 руб. | | | |
| Местный бюджет | | | | | | | 9 276,43 руб. | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| **2021 год – ИТОГО: 3 036 932,54 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.Подпрограммы**  «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на 2019-2027 годы. | | | | | **Дворовая территория:** ул. Юбилейная д. 3 | | | Федеральный бюджет | | | | | | 0,00 руб. | | | | | | 2022 год | | |
| Краевой бюджет | | | | | | 2 564 018,35 руб. | | | | | |
| Местный бюджет | | | | | | 25 899,18 руб. | | | | | |
|  | | | | | | **Дворовая территория:** ул. Юбилейная д. 3 (внутри дворовая пешеходная дорожка) | | Федеральный бюджет | | | | | 0 | | | | | | | | 2022 год | |
| Краевой бюджет | | | | | 435 981,65 | | | | | | | |
| Местный бюджет | | | | | 172 240,75 | | | | | | | |
| **2022 ГОД ИТОГО: 3 198 139,93 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.Подпрограммы**  «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на 2019-2027 годы. | | | | | **Дворовая территория:** ул. Юбилейная д. 13 | | | | Федеральный бюджет | | | 0,00 руб. | | | | | 2023 год | | | | | |
| Краевой бюджет | | | 3 000 000,00 руб. | | | | |
| Местный бюджет | | | 30 303,03 руб. | | | | |
| **ПЛАН-ПРОГНОЗ СУБСИДИЙ НА 2023 ГОД ИТОГО: 3 030 303,03 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | Федеральный бюджет | | 0,00 руб. | | | | 2024 год  2025 год | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | Краевой бюджет | | 4 208 961,37 руб. | | | |
|  | | | | | |  | | | | Местный бюджет | | 42 514,76 руб. | | | |
| **ПЛАН-ПРОГНОЗ СУБСИДИЙ НА 2024 ГОД ИТОГО: 4 251 476,13 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПЛАН-ПРОГНОЗ СУБСИДИЙ НА 2025 ГОД ИТОГО: 4 251 476,13 руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 5

**Перечень**

**показателей мероприятий в муниципальной программе «Формирование современной городской среды»**

**на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района**

**Приморского края на 2018-2027 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | | | 2027 | |
|  | 1. **Муниципальная программ****а «Формирование современной городской среды» на 2018-2027 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Новошахтинского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | | 0 | | 8 | 14 | | 17 | | 20 | 21 | | | 26 | | | 29 | | | 32 | | | 39 | |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | | 20,5 | | 20,5 | 28,2 | | 38,5 | | 50 | - | | | - | | | - | | | - | | | 100 | |
| 1.3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Новошахтинского городского поселения | % к предыдущему отчетному периоду | | 20 | | 20 | 25 | | 30 | | 42,85 | - | | | - | | | - | | | - | | | 100 | |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед к предыдущему отчетному периоду | | 3 | | 0 | 5 | | 6 | | 6 | 7 | | | - | | | - | | | | - | | 14 | |
| 2.2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м к предыдущему отчетному периоду | | - | | - | - | | - | | - | - | | | - | | | - | | | | - | | 88,944 | |
| 2.3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % к предыдущему отчетному периоду | | 38 | | 38 | 38 | | 42 | | 60,85 | - | | | - | | | - | | | | - | | 100 | |
| 3 | Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий Новошахтинского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % к предыдущему отчетному периоду | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | | | 0,5 | | 0,5 | |
| 3.2 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % к предыдущему отчетному периоду | | 10 | | 12 | 12 | | 15 | | 15 | 20 | | | 20 | | | 25 | | | | 25 | | 30 | |
| 3.3 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % к предыдущему отчетному периоду | | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | 20 | 20 | | | 20 | | | 20 | | | | 20 | | 20 | |
| 3.4. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % к предыдущему отчетному периоду | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 3.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды до 30% к 2027 году. | % к предыдущему отчетному периоду | | 6 | | 9 | 12 | | 15 | | 20 | 20 | | | - | | | - | | | | - | | 30 | |
| 3.6 | Мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее- цифровизация городского хозяйства) | ед. | | - | | - | - | | - | | - | - | | | - | | | - | | | | - | | 2 | |
| 3.7. | Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории. | ед. (с нарастающим) | | 0 | | 8 | 14 | | 17 | | 18 | 19 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 39 | |
| 3.8. | Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены на общественной территории. | ед. (с нарастающим) | | 3 | | 0 | 5 | | 6 | | 6 | 7 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 14 | |
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | | 0 | | 88,2 | 90 | | 90 | | 90 | 90 | | | 90 | | | 90 | | | | 90 | | 90 | |
| **2. Подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2019-2027 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование показателя (индикатора)** | | | **Единица измерения** | | **2019** | | **2020** | **2021** | | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | | **2026** | | **2027** |
| 1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | | | ед. | | 4 | | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |

Приложение № 6

**Информация  
о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды» на 2018 - 2027 годы, за счёт средств местного бюджета бюджет (тыс. руб**.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |
| **Муниципальная Программа**«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Новошахтинского городского поселения Михайловского района Приморского края на 2018-2027 годы | Администрация Новошахтинского городского поселения | Бюджет администрации Новошахтинского городского поселения | 980 | 0503 | 120F2555550 | 240 | 90 797,92 | 81,52336 | 922,68295 | 130,48978 | 21,25 | 21,4 | 23,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Муниципальная Подпрограмма**  «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на 2019-2027гг. | Администрация Новошахтинского городского поселения | Бюджет администрации Новошахтинского городского поселения | 980 | 0503 | 1210052610 | 240 | 0,00 | 48,48485 | 60,14118 | 36,30 | 198.13 | 30,03 | 42,5 | 42,5 | 0,00 | 0,00 |

\* Объем финансирования муниципальной Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению исходя из возможностей бюджета Новошахтинского городского поселения на 2018-2027 год.

Приложение № 7

**ПОРЯДОК**

**инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки (индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (далее – Порядок), в населенных пунктах с численностью населения свыше 1 000 человек разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

1.2. Цели инвентаризации: оценка текущего состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях Приморского края (дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Территории)), определение перечня дворовых   
и общественных территорий, оценка их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства.

1.3. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние Территорий и необходимость их благоустройства.

**II. Порядок проведения инвентаризации**

2.1. Первичная инвентаризация Территорий муниципального образования проводится в два этапа:

первый этап – инвентаризация дворовых и общественных территорий;

второй этап – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.2. Инвентаризация проводится в соответствии графиком, утверждаемым муниципальным образованием.

2.3. График размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в местных средствах массовой информации не позднее пяти рабочих дней с момента утверждения и доводится до сведения управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ).

2.4. Информация о датах проведении инвентаризации Территорий размещается на информационных досках многоквартирных домов (далее – МКД), в местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за пять рабочих дней до даты инвентаризации.

2.5. Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми муниципальными образованиями.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой Территории приглашаются:

представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат Инвентаризации;

лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

представители иных заинтересованных организаций.

В случае расположения Территории в исторических районах города, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.

При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию инвентаризации и актуализацию паспортов Территорий несет администрация муниципального образования.

2.6. Инвентаризация проводится путем натурного обследования Территорий и расположенных на них элементов благоустройства.

2.7. По результатам проведения инвентаризации составляются Паспорта благоустройства обследуемых Территорий (далее – Паспорт территории)   
по формам согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.8. Паспорта территорий формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах территорий;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах территорий, приводящее к образованию бесхозяйных объектов;

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом территории с указанием перечня прилегающих МКД;

в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный проезд в состав Паспорта территории, разрабатываемого на дворовую территорию;

в Паспорт территории, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включается информация об объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, их состоянии.

2.9. Копия Паспорта территории передается в управляющую организацию, ТСЖ. Другим заинтересованным лицам копия Паспорта территории выдается по письменному запросу.

До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов территорий:

по дворовым территориям – управляющими организациями, ТСЖ, администрацией муниципального образования и ответственными лицами при непосредственном управлении МКД;

по общественным территориям - администрацией муниципального образования;

по территориям индивидуальной жилой застройки и территориям, находящимся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – администрациями муниципального образования, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

2.10. Последующая актуализация Паспортов территорий проводится не реже одного раза в пять лет с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации.

Повторная инвентаризация проводится в соответствии с пунктами 2.2 – 2.9 настоящего Порядка.

2.10.1. Лица, в чьем ведении находится Территория (управляющие организации, ТСЖ, администрация муниципального образования при непосредственном управлении многоквартирных жилых домов и иные заинтересованные лица), обязаны не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения состояния Территории обратиться в администрацию муниципального образования с заявлением о включении Территории в график инвентаризации на текущий год.

2.11. По результатам инвентаризации администрацией муниципального образования составляется Паспорт благоустройства территории населенного пункта по форме, утверждённой в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.12. Паспорт благоустройства территории населенного пункта подлежит обязательной ежегодной актуализации администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства Территорий, произошедших в предыдущем году, на основании проведённой инвентаризации.

**III. Заключительные положения**

3.1. На основании Паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков о благоустройстве указанных территорий не позднее 2024 года в соответствии с требованиями, утверждёнными в муниципальном образовании правилами благоустройства.

3.2. На основании Паспортов благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территории не позднее 2024 года за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  И.о. главы администрации  Новошахтинского городского поселения  А.А. Светайло  «10» ноября 2022г. |

**ПАСПОРТ**

**благоустройства населенного пункта**

**Новошахтинского городского поселения**

(наименование населенного пункта)

**по состоянию на 10.11.2022**

**1. Дворовые территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Количество территорий: |  |  |
|  | - всего | ед. | 39 |
|  | - полностью благоустроенных | ед. | 19 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 48,72 |
| 1.3 | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | - всего | ед. | 39 |
|  | - на благоустроенных территориях | ед. | 19 |
| 1.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 8104 |
| 1.5 | Численность населения, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 3473 |
| 1.6 | Доля населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения в населенном пункте | % | 42,85 |
| 1.7 | Площадь территорий: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м | 137512 |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 61363 |
| 1.8 | Количество площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | - детская площадка | ед. | 18 |
|  | - спортивная площадка | ед. | 2 |
|  | - контейнерная площадка (выделенная) | ед. | 13 |

**2. Общественные территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Количество территорий всего, из них: | ед. | 14 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. | 8 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. | 10 |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. | 6 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  | 3 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  | 10 |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % | 60,85 |
| 2.4 | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 8104 |
| 2.5 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. | 8104 |
| 2.6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий\*\* | % | 100 |
| 2.7 | Площадь территорий всего, из них: | кв. м | 88,944 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 19,171 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 69,773 |
| 2.8 | Площадь благоустроенных территорий всего, их них: | кв. м | 54131 |
|  | - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м | 19171 |
|  | - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м | 34960 |
| 2.9 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. | 5 |
| 2.10 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на  1 жителя | 6,67 |

**3. Территории индивидуальной жилой застройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Площадь территорий застройки ИЖС: |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 0 |
| 3.2 | Доля благоустроенных территорий | % | 0 |
| 3.3 | Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % | 0 |

**4. Территории в ведении юридических**

**лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | - общая площадь | кв. м |  |
|  | - площадь благоустроенных территорий | кв. м | 0 |
| 4.2 | Доля благоустроенных территорий | % | 0 |
| 4.3 | Доля территорий с внешнем видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % | 0 |

*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\* - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.*

Приложение № 8

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**благоустроенных дворовых территорий и детских или спортивных площадок в Подпрограмме**

**«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на 2019-2027 годы.**

Список благоустройства дворовых территорий, детских и спортивных площадок

включенных в муниципальную подпрограмму в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории благоустройства | Тип благоустройства | Срок выполнения работ |
|  | **2019 год** |  |  |
| 1. | Пгт. Новошахтинский, ул. Советская д. 20 | Установка детской спортивной площадки. | 2019 год |
| 2. | Пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская д.16 | Благоустройство дворовой территорий. | 2019 год |
| 3. | Пгт. Новошахтинский, ул. Советская д. 22 | Благоустройство дворовой территорий. | 2019 год |
| 4. | Пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 10 | Благоустройство дворовой территорий. | 2019 год |
|  | **2020 год** |  |  |
| 1. | Пгт. Новошахтинский, ул. Советская д. 6 | Благоустройство дворовой территорий. | 2020 год |
| 2. | Пгт. Новошахтинский, ул. Советская д. 12 | Благоустройство дворовой территорий. | 2020 год |
| 3. | Пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 8 | Благоустройство дворовой территорий. | 2020 год |
|  | **2021 год** |  |  |
| 1. | Пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная д. 6 | Благоустройство дворовой территорий. | 2021 год |
| 2. | Пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская д..10 | Благоустройство дворовой территорий. | 2021 год |
| 3. | Пгт. Новошахтинский, ул. Советская д..10 | Установка детской площадки. | 2021 год |
|  | **2022 год** |  |  |
| 1. | Пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная д.3 | Благоустройство дворовой территорий. | 2022 год |
| **2023 год** | | | |
| 1. | Пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная д.13 | Благоустройство дворовой территорий. | 2023 год |

Приложение № 9

**Механизм реализации муниципальной программы на 2023 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| 1 | Подача заявки муниципалитетом в департамент ЖКХ и ТР Приморского края | С 25. 12. 2022 г. – по 10.01.2023 г. | Администрация Новошахтинского городского поселения |
| 2 | Проведение общих собраний заинтересованных лиц территорий | До декабря 2022 г. | Администрация Новошахтинского городского поселения |
| 3 | Изготовление, согласование и утверждение дизайн-проектов территорий | До 1 марта 2023 г. | Администрация Новошахтинского городского поселения |
| 4 | Изготовление и проведение экспертизы сметной документации территорий | До 1 марта 2023 г. | Администрация Новошахтинского городского поселения |
| 5 | Проведение торгов по благоустройству территорий, заключение контрактов на благоустройство территорий | До 1 апреля 2023 г. | Администрация Новошахтинского городского поселения |
| 6 | Приемка выполненных работ по контракту | До 1 сентября 2023 г. | Администрация Новошахтинского городского поселения |
| 7 | Передача объектов благоустройства на содержание собственникам МКД. | До 1 октября 2023 г. | Администрация Новошахтинского городского поселения |

Проведение мероприятий по благоустройству территорий, расположенных на территории Новошахтинского городского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.